CHỌN CÁCH LÀM PHÙ HỢP CHO HAI ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1 – Đề xuất 2 giải pháp

Giải pháp 1: Waterfall

Đội xác định yêu cầu từ đầu rồi thực hiện lần lượt các bước phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai. Nếu yêu cầu thay đổi, đội cần xem xét lại kế hoạch và các phần bị ảnh hưởng.

Giải pháp 2: Scrum

Đội chia công việc thành các Sprint ngắn, sau mỗi Sprint sẽ kiểm tra kết quả và lấy ý kiến phản hồi. Dựa vào đó, đội có thể thay đổi thứ tự ưu tiên công việc cho phù hợp.

Phần 2 – So sánh

| Tiêu chí | Waterfall | Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Nhược điểm: Thay đổi có thể ảnh hưởng đến kế hoạch và các bước đã làm. | (+) Ưu điểm: Có thể thay đổi thứ tự ưu tiên công việc sau mỗi Sprint. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Nhược điểm: Khách hàng thường phải chờ lâu mới thấy sản phẩm hoàn chỉnh. | (+) Ưu điểm: Khách hàng có thể xem và góp ý sau mỗi Sprint. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Ưu điểm: Dễ lập kế hoạch và thực hiện theo yêu cầu đã xác định. | (–) Nhược điểm: Việc chia Sprint và họp thường xuyên có thể tốn thêm thời gian khi yêu cầu ít thay đổi. |

Phần 3 – Lựa chọn và phản biện

Đội tính năng nên chọn Scrum vì các tính năng như khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép thường thay đổi theo nhu cầu thị trường.
Đội đối soát nên chọn Waterfall vì yêu cầu liên quan đến hóa đơn và luật thuế cần rõ ràng, được kiểm tra cẩn thận để tránh sai sót.
Nếu luật thuế thay đổi gấp, đội đối soát cần cập nhật yêu cầu, xem xét ảnh hưởng và kiểm thử kỹ trước khi triển khai.
Tuy nhiên, Waterfall có thể khiến việc cập nhật chậm, làm tăng nguy cơ không kịp đáp ứng quy định mới.
Vì vậy, đội cần có quy trình xử lý thay đổi khẩn cấp để giải quyết tình huống này.
Không nên chọn Scrum cho cả hai đội chỉ vì Scrum hiện đại hơn, mà nên chọn cách làm phù hợp với yêu cầu thực tế của từng đội.